Cronograma Físico-Financeiro

CRECHE CENTRAL Clique na quinzena correspondente para definir o período de execução da etapa.

| UF: | SC |
| --- | --- |
| Município: | Benedito Novo |
| Valor Empenhado: | R$ 614.297,64 |

Parte superior do formulário

| Ordem | Descrição | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9 |  | Valor do Item (R$) | (%) Referente a Obra (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 |  |  |
| 1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.142,43 | 1,00 |
| 2 | Movimento De Terras |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.325,80 | 1,36 |
| 3 | Infra-estrutura: Fundações |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.400,76 | 10,48 |
| 4 | Superestrutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.925,05 | 13,50 |
| 5 | Paredes E Paineis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.719,98 | 8,09 |
| 6 | Esquadrias |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.284,00 | 5,74 |
| 7 | Cobertura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.988,71 | 8,79 |
| 8 | Impermeabilizaçào |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.098,74 | 0,99 |
| 9 | Revestimentos De Paredes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.618,72 | 10,36 |
| 10 | Pavimentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.212,20 | 12,08 |
| 11 | Rodapés E Peitoris |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.299,58 | 0,54 |
| 12 | Pintura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.020,24 | 5,05 |
| 13 | Instalação Elétrica E Eletrônica 127/220v |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.468,93 | 4,31 |
| 14 | Instalação Hidráulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.206,85 | 3,61 |
| 15 | Instalação Sanitária |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.256,05 | 1,34 |
| 16 | Louças E Metais |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.243,94 | 0,85 |
| 17 | Bancadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.364,03 | 1,85 |
| 18 | Castelo D'agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.584,00 | 7,58 |
| 19 | Sistema De Proteção Contra Descargas Atmosféricas (spda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.177,51 | 1,17 |
| 20 | Serviços Diversos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.990,00 | 0,98 |
| 21 | Serviços Finais |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.970,11 | 0,32 |
| Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614.297,64 | 100% |

Parte inferior do formulário